UMOWA NR (WZÓR) 2018

zawarta w dniu ........2018 r. w Trzebnicy pomiędzy:

Powiatowym Zespołem Szkół w Żmigrodzie im. Jana Pawła II

z siedzibą w Żmigrodzie, przy ul. Willowej 5,

reprezentowanym przez:

- Pawła Klimkowskiego - dyrektora,

- Annę Mądra-Kras – z-cę dyrektora,

przy kontrasygnacie ……………………………………………………………,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.............................................. z/s ................................., wpisaną do centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej/właściwego rejestru sądowego pod nr ...-, reprezentowanym przez:

- ...........................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”;

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.)

Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0017/16-00 pn. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1

- W ramach zadania pn.: Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie 
w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej w skrócie "SIWZ"), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 ze zm.), niniejszą umową, SIWZ oraz na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do niniejszej umowy).

### Wszystkie podmioty występujące wspólnie, jako "Wykonawca" ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia 15.07.2018 r.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w ust. 1 powyżej, dopuszczalna jest wyłącznie w zakresie określonym w SIWZ.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy teren robót w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, na podstawie protokołu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  ................... zł (słownie: .................................) netto plus ....% VAT, to jest w kwocie .......................... zł (słownie: ....................................) brutto.

- Na kwoty określone w ust. 1 składają się poszczególne elementy robót zgodnie 
z ofertą z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Powyższe kwoty zawierają również wszelkie koszty związane z realizacją zadania w szczególności takie jak: koszty robocizny, pracy urządzeń, zakupu materiałów, urządzeń i instalacji koszty związane 
z uzyskaniem opinii, certyfikatów. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty związane 
z utrzymaniem terenu robót. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza robót, koszty zaopatrzenia w media na potrzeby robót.

- W przypadku pozycji robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, ale zleconych przez Zamawiającego jako roboty dodatkowe lub zamienne ustalenie składników cenotwórczych nastąpi w oparciu o normatywy określone w kosztorysowych normach nakładów rzeczowych oraz godzinowe stawki robocizny, wskaźniki narzutów i podstawy ich naliczania przyjęte 
w tabeli elementów rozliczeniowych, stanowiących załączniki do oferty Wykonawcy, 
z uwzględnieniem cen pozostałych czynników produkcji (materiałów i pracy sprzętu) na podstawie cen średnich publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z okresu wbudowania. Ceny materiałów nie publikowanych w „Sekocenbud” zostaną rozliczane wg cen zakupu z faktur Wykonawcy po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Wszystkie ceny będą podlegały negocjacji z Zamawiającym.

- Wynagrodzenie umowne brutto jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega waloryzacji 
z tytułu skutków inflacji.

§ 4

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT (częściowych oraz końcowej), w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, na konto wskazane na fakturze.

- Faktury częściowe będą wystawiane przez Wykonawcę do łącznej wysokości nie wyższej niż 80% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru częściowego robót. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie procentowego stanu zaawansowania robót dla poszczególnych elementów scalonych potwierdzonego przez ustanowionego przez Zamawiającego przedstawiciela.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego robót.

- W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę, zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będzie każdorazowo uzależniona od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonane roboty.

- W przypadku podmiotów wspólnie występujących jako Wykonawca, rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a tymi podmiotami będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

§ 5

- Przedmiot niniejszej umowy będzie wykonany przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów 
o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym 
w SIWZ.

- Zamawiający i/lub powołany przez niego przedstawiciel mają prawo - w każdym momencie wykonywania przedmiotu umowy - dokonywania kontroli sposobu realizacji robót.

- Zamawiający i/lub powołany przez niego przedstawiciel jest uprawniony - jeżeli w toku wykonywania robót dostrzeże wady - do wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych robót lub wykonania tych robót na nowo, pod rygorem wstrzymania robót do czasu usunięcia wad - o ile wadliwie wykonane roboty mają wpływ na wykonywanie kolejnych robót. Wstrzymanie robót w sytuacji opisanej powyżej nie powoduje zmiany terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad wykonanych robót, za wykonanie których Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty kolejnej części wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę.

- Postanowienia zawarte w ust. 3 i 4 powyżej nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców.

lub

Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:

- nazwa podwykonawcy (NIP......….) .........……… zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy……………...

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, co do tego projektu, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w sytuacji, gdy projekt lub umowa nie spełnia wymagań określonych w rozdziale XIX SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów z podwykonawcą 
o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8 powyżej, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż określony w rozdziale XIX ust. 2 SIWZ, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych.

- Postanowienia zawarte w ust. 3-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo, jak również do umów zawieranych przez podwykonawców 
z dalszymi podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się, że on i/lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące roboty w zakresie realizacji zamówienia:

- roboty ciesielskie

- roboty betoniarskie i zbrojarskie

- roboty murarskie

- roboty dekarskie

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- roboty instalacji sanitarnych

- roboty elektryczne.

- W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników na umowę o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, zakres czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, imiona i nazwiska tych osób, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, wzywając go na piśmie do przekazania w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, informacji o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia powyższych informacji również poprzez weryfikację stanu faktycznego z przebywającymi na budowie pracownikami Wykonawcy.

§ 8

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające 
i ulegające zakryciu. Jeśli Zamawiający nie przystąpi do odbioru tych robót 
w ciągu trzech dni roboczych (to jest od poniedziałku do piątku) od daty otrzymania zgłoszenia, Wykonawca uprawniony będzie do traktowania tych robót, jako odebranych.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje ustanowiony przez Zamawiającego przedstawiciel.

- Odbioru częściowego dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru częściowego następuje na pisemny wniosek Wykonawcy 
i w oparciu o przygotowany protokół odbioru określający rzeczywisty zakres zaawansowania robót, który jest zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 4.

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej, załączając przygotowany protokół odbioru i pozostałą dokumentację odbiorową obejmującą: operat kolaudacyjny (certyfikaty, aprobaty na wbudowane materiały oraz dowody przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem prób i badań wymaganych dla danego typu robót przepisami prawa. Dokumenty te będą wystawione w języku polskim). Brak ww. dokumentów skutkować będzie odmową odbioru robót.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.

- Zamawiający jest zobowiązany do podpisania lub odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych (to jest od poniedziałku do piątku) od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności któregokolwiek z odbiorów zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - według swego wyboru: odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Jeżeli w trakcie któregokolwiek z odbiorów zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nie równoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w SIWZ, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Przedmiot umowy Strony uznają za wykonany w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres …………..

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego,

- w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 lub wynikającym z Kodeksu cywilnego, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Jeżeli Zamawiający dokona któregokolwiek odbioru mimo istnienia wad, gwarancja 
i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania odbioru.

§ 10

- Obowiązek i koszty organizacji, zabezpieczenia, dozoru i likwidacji ewentualnego zaplecza miejsca prowadzonych prac oraz wykonania tymczasowych przyłączy mediów leżą po stronie Wykonawcy. Rozliczenie z tytułu poboru wody, energii elektrycznej celem realizacji robót budowlanych do uzgodnienia z Zamawiającym. Protokół uzgodnień w tej sprawie należy przedstawić do odbioru końcowego robót.

- Od chwili przekazania pomieszczeń do chwili odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe w tych pomieszczeniach.

- Wykonawca utrzymuje zaplecze robót w należytym porządku oraz pokrywa wszelkie związane z tym koszty, takie jak koszty sprzątania, usuwania, wywozu i utylizacji odpadów technologicznych i śmieci powstałych w związku z użytkowaniem zaplecza. 
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego obowiązku, Zamawiający może zlecić doprowadzenie zaplecza do porządku innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany – po zakończeniu robót budowlanych, a przed przystąpieniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy – do doprowadzenia pomieszczenia oraz zaplecza robót do stanu nie gorszego niż przed jego przejęciem.

- W związku z tym, iż prace będą wykonywane w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, Zamawiający zastrzega następujące uwarunkowania realizacyjne, które należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z Zamawiającym:

- kolejność realizacji robót;

- godziny realizacji robót uciążliwych dla pracowników obiektu – w terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym

- systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania robót;

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej z tytułu prowadzonej działalności, ważnej na czas wykonywania przedmiotu umowy, wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy. Polisa powinna obejmować ubezpieczenie szkód rzeczowych (ubezpieczenie mienia) i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może być niższa niż: 500 000,00 zł. na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzeń, dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłoży umowy ubezpieczenia, spełniającej warunki zawarte 
w ust. 1, lub nie zapewni jej ważności przez cały okres wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się o powyższej okoliczności, nie później jednak niż do dnia 15.08.2018 r., bądź zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub przedłużyć ją na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wypłaty świadczenia, skutkującej zmniejszeniem sumy ubezpieczenia poniżej wartości określonej w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego doubezpieczenia się.

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się 
o powyższej okoliczności, nie później jednak niż do dnia 15.08.2018 r, bądź zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

§ 12

- Budynek, przy którym prowadzone będą prace w trakcie realizacji robót budowlanych będzie czynny i użytkowany. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić swobodny dostęp do obiektu i bezpiecznego jego użytkowania oraz ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania każdego z odbiorów.

- W razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób postronnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może – po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy – zlecić osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeń na koszt Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w wysokości 0,03% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,

- w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w toku wykonywania umowy, przy odbiorze końcowym lub częściowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi;

- 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego odpowiednio 
w umowie o podwykonawstwo, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie,

- w razie braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy - każdorazowo 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego odpowiednio 
w umowie o podwykonawstwo;

- w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 3 ust. 1;

- w razie nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - każdorazowo w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1;

- w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1;

- w razie nie dochowania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub ust. 3 w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że pracownicy wykonujący roboty, 
o których mowa w § 7 ust. 1, nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - każdorazowo i za każdego jednego pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo do sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

- Strony dopuszczają możliwość potrącania należności, o których mowa w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zapłata kar umownych oraz odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

- Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1, co stanowi kwotę …………….złotych (słownie ................................... złotych).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wniósł w formie ……………………….

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych w stosunku do Wykonawcy, w tym 
w szczególności z tytułu:

- naliczonych kar umownych,

- poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie gwarancji lub rękojmi,

- poniesienia szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,

- poniesienia przez Zamawiającego kosztów, o których mowa w § 10 ust. 3, § 11 ust. 2 
i 4, § 12 ust. 3.

- Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesione w formie pieniężnej, w następujących częściach:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalności …………………………….………. w osobie: ………………………………………………

- Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela w osobie: ………………………..………

§ 16

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na niżej wskazane adresy:

- Zamawiający:

…………………………………

…………………………………

- Wykonawca:

…………………………………

…………………………………

- Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 
o zmianie adresu do doręczeń. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu do doręczeń, korespondencję wysłaną na adres wskazany w ust. 1 lub podany przez Stronę drugiej Stronie zgodnie ze zdaniem pierwszym, uznaje się za skutecznie doręczoną 
z dniem upływu 14 dni od daty pierwszego awizowania przesyłki.

§ 17

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 
w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 15.08.2018r.

§ 18

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty podpisania umowy – 
w terminie 14 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do dnia 15.08.2018r.;

- Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 14 dni od daty upływu wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do 15.08.2018r.;

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia 15.08.2018r.;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową w szczególności, jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – 
w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 15.08.2018r.;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek  wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 15.08.2018r.;

- do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 15.08.2018r.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wywoływać będzie skutek na przyszłość. Rozliczenie za roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy nastąpi zgodnie z zasadami wystawiania faktur częściowych.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; do wykazu Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające nabycie materiałów, konstrukcji lub urządzeń oraz określające cenę nabycia;

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu pkt 3), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, określający zakres wykonania robót od daty ich rozpoczęcia (w przypadku, gdy nie były dokonywane żadne odbiory częściowe) lub od daty ostatniego odbioru częściowego; protokół inwentaryzacji robót w toku, podpisany przez obie Strony, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, usunie z zaplecza urządzenia przez niego dostarczone.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia, za ceny, za które zostały nabyte,

- przejęcia od Wykonawcy pomieszczeń pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 19

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ oraz w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ).

- Załącznik 2: Oferta Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne nr PZS.261.1.2018.

§ 20

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 						       WYKONAWCA

......................................... 					............................................